Projekt

Umowa o dzieło Nr .... /08

W dniu  .............. 2008 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-18-72-432,  Nr Regon 005722241

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655  z późn. zm.),

strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej oraz  remontu  dachu nad świetlicą, stołówką i salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Zelgnie polegający na pokryciu papą termozgrzewalną z dociepleniem wraz z obróbkami  blacharskimi.

2. Zakres robót obejmuje :

1/ remont pokrycia dachu nad budynkiem głównym szkoły m.in. :

a) demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz demontaż istniejącego gzymsu,

b) uzupełnienie ocieplenia w miejscu skutego gzymsu i wykonanie tynku  mineralnego

wraz malowaniem (kolor nawiązujący do istniejącego – żółty),

c) wykonanie ocieplenia dachu styropianem gr. 5cm obustronnie laminowanym papą na powierzchni 594.30 m2

d) pokrycie dachu dwukrotnie papą  termozgrzewalną na powierzchni  594.30 m2

2/ remont pokrycia dachu nad świetlicą, stołówką i salą gimnastyczną m.in. :

a) demontaż istniejących obróbek blacharskich i wykonanie nowych,

b) pokrycie dachu jednokrotnie papą  termozgrzewalną na powierzchni 258,58 m2

c) wymiana rynien i rur spustowych na nowe ( daszek nad wejściem )

d) naprawa i konserwacja istniejącej instalacji odgromowej.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :

1) warunkami przetargu ( przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
         robót, rysunki);

2) złożoną ofertą;

3) postanowieniami niniejszej umowy;

4) zasadami sztuki budowlanej,

5) obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów 
          zastosowanych przy realizacji.

§ 2

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od  daty podpisania umowy.

- Przekazanie następuje protokolarnie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o  terminie przystąpienia do organizacji placu budowy.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy.
      Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
      powinny odpowiadać:

1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie;

2) wymaganiom specyfikacji technicznej;

3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 
            wcześniej harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy robót, który za zgodą stron może 
            być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik 
            do umowy.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ustali z Dyrektorem szkoły sposób realizacji 
            przedmiotu umowy z uwzględnieniem  odbywających się  zajęć lekcyjnych  w celu

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i  do zachowania szczególnej ostrożności podczas

realizacji robót  wywołujących hałas po zakończeniu zajęć  lekcyjnych.

§ 3

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie 45 dni od podpisania 
     umowy tj. do dnia ………wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego

przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
     wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni 
         wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
         ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
         inspektora nadzoru;

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowy 
     termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
     będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Ustala się wynagrodzenie brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia 
     opisanego w § 1 umowy w wysokości: ..................... zł ( słownie: ....................) wraz z     
     podatkiem  VAT  w wysokości ......... %   płatne po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze  
     w sposób określony w § 5.

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w  
     przedmiarach robót, które były załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków  
     zamówienia i na ich podstawie została sporządzona oferta oraz wszystkim innym kosztom 
     wynikającym z niniejszej umowy.  Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem 
      kosztorysowym.

§ 5

1. Zapłata za wykonany i bezusterkowo odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi

w  terminie 30 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu bezusterkowego odbioru,

który stanowi podstawę wystawienia faktury  i  przekazania  faktury  Zamawiającemu  
    przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ................................................................

W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami

do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami.

2. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowany przedmiot umowy na Szkołę Podstawową

w Zelgnie, 87-140 Chełmża, NIP 879-21-99-954, Regon 000598256

Nadzór

§ 6

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ………..

2.   Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3.   Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,

jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w

tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych

rysunków i instrukcji.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
          przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny prawidłowości wykonania umowy.

§ 7

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana ..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ............................

Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
     1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 8

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na placu budowy.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Kopia polisy dołączona jest do oferty.

§ 9

1. Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi

całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

2. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu

odbioru końcowego.

3.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy

i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej i wody zapewni Zamawiający, natomiast koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna i.t.p.) ponosi Wykonawca robót;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie                                   z art. 21 a ustawy Prawo budowlane;

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego ,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251   z późn. zm.);

4)  demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących  
           zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji inwestycji;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

12) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

13) inne prace związane z procesem  budowy.

§ 10

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

Roboty dodatkowe

§ 11

  - W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych      kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót dodatkowych oraz ich wartość ( wg kosztorysu wstępnego) wyliczoną przy zastosowaniu takich samych cen czynników produkcji  ( Rbg, Kz, KpR, KpS, Z ) jak w kosztorysie ofertowym. Protokół konieczności zaakceptowany będzie przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

  - Wykonane ewentualnie roboty dodatkowe Wykonawca uwzględni w przygotowanej dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego, zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych nie ujętych w specyfikacji, których nie można było przewidzieć na etapie jej opracowania a realizacja ich będzie niezbędna do kompletnego wykonania zamówienia podstawowego.

Odbiory robót

§  12

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru

końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu

robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później

niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
    inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem 
    terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
    stwierdzonych przy odbiorze.

5. Odbiór z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora 
     nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 6  oraz terminu wykonania 
     przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  
    ten nastąpi w terminie 7  dni, licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do  
    odbioru, z uwzględnieniem w  sposób określony w § 13 ust. 1.

7. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty,  certyfikaty 
     dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów i

świadectwa techniczne wbudowanych materiałów, protokóły badań i sprawdzeń,

dokumenty  gwarancyjne  oraz inne dokumenty umożliwiające ocenę prawidłowego

wykonania  przedmiotu umowy.

8.  Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących

Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
     gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

§ 13

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z

późn.zm./ w   oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać 
    ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1.

Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 14

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 
     Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
     Wykonawcy.

§ 15

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy  Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
        majątku wykonawcy;

5) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
        interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
        odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
        wiadomości o powyższych okolicznościach;

2.  Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość 
     wykonanych przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

- Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 17

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 18

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów przez okres  nie krótszy niż 3 lata 
( określi oferta ), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 19

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3.

Kary umowne

§ 20

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
        zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanej przerwy w wykonaniu robót z innych

przyczyn niż wymienione pod pkt. 1 – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto za 
        każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego przekazania;

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto za

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór 
        powinien być zakończony;

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem 
        wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

§ 21

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 22

Kary nalicza się odrębnie z każdego tytułu. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 23

Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

§ 24

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki , za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo ( jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom )

§ 25

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za

działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób

wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.  W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział

podwykonawców ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą:

1) przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców oraz

kwoty płatności przysługujące z tego tytułu;

2) przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy udziale

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej

zawarciem.

5. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

( podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakresem robót i ich wartość)

……………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 5 w

trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie

zmieni to warunków SIWZ.

Pozostałe postanowienia

§ 26

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 27

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 
    z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda

ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
    piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 28

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

- Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień.  W miejsce bezskutecznego postanowienia

Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 29

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 31

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA