POROZUMIENIE

zawarte w dniu…………….2008 r. w Toruniu, pomiędzy:

Toruńskimi Wodociągami Spółką z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31-35, zwaną
dalej Toruńskimi Wodociągami, reprezentowaną przez:

Władysława Majewskiego - Prezesa Zarządu,

- Zastępcę Prezesa ds. ..................................,

Gminą Chełmża, z siedzibą w Chełmży, ul. Wodna 2,

reprezentowaną przez:

Jacka Czarneckiego – Wójta Gminy Chełmża,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marty Rygielskiej

o następującej treści:

§1

Celem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad współpracy Stron Porozumienia w przygotowaniu, realizacji i eksploatacji Projektu pn.: „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu Miasta Chełmża oraz Gminy Chełmża przez Toruńskie Wodociągi".

§2

1.	Toruńskie Wodociągi oświadczają, że realizują inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łączącej Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Łysomicach z siecią wodociągową i kanalizacją miasta Torunia. Inwestycja ta zostanie sfinansowana przez Toruńskie Wodociągi. Kanalizacja sanitarna będzie składała się z dwóch przewodów tłocznych dn. 300. Zadanie inwestycyjne zostanie przekazane do użytkowania do końca maja 2008 roku.

2.	Toruńskie Wodociągi zobowiązują się do:

a) zaprojektowania i budowy kanału tłocznego, o długości ok. 11.200 mb, składającego się z dwóch przewodów o średnicy niezbędnej do odprowadzania przewidywanej ilości ścieków z terenu Gminy Chełmża i Miasta Chełmża oraz poprzez kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łysomicach, do sieci kanalizacyjnej miasta Torunia. Projektowana kanalizacja zostanie dodatkowo wyposażona w kontener, znajdujący się na terenie gminy Chełmża, umożliwiający odbiór ścieków z pojazdów asenizacyjnych,

b) odbioru i oczyszczania ścieków odebranych z terenu Gminy Chełmża w oczyszczalni należącej do Toruńskich Wodociągów w ilości ok. 200.000 m3 w skali roku, z możliwością zwiększenia ilości ścieków.

c) doprowadzenia terenu przez który budowany będzie kolektor sanitarny do stanu pierwotnego tj. odbudowy.

§3

1.	Warunkiem przystąpienia do realizacji zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 jest:

a)	zapewnienie korzystnego finansowania Projektu, a w szczególności uzyskania przez Toruńskie Wodociągi pożyczki od WFOŚiGW w Toruniu, w wysokości do 85% wydatków na realizację kanalizacji sanitarnej wymienionej w § 2 ust. 2a, z możliwością umorzenia do 30% udzielonej pożyczki,

b)	akceptacja przez Strony Porozumienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.	Rozpoczęcie odprowadzania ścieków z kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Chełmża do kanalizacji należącej do Toruńskich Wodociągów nastąpi w II półroczu 2009 r.

§4

Toruńskie Wodociągi oświadczają, że oczyszczalnia ścieków oraz posiadana i projektowana kanalizacja, dysponują nadwyżką zdolności technicznych przekraczającą ilości ścieków deklarowanych przez Gminę Chełmża.

§5

1.	Strony oświadczają, że będą - na wniosek drugiej Strony - przekazywać informacje i dokumenty niezbędne do analizy warunków technicznych i ekonomicznych realizacji rozważanego Projektu, a także wzajemnie informować się o postępie prac przygotowawczych i realizacji Projektu.

2.	Strony oświadczają, że podczas projektowania, realizacji i eksploatacji Projektu będą stosowały rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, które przyczynią się do kalkulowania możliwie niskich cen usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

3.	Toruńskie Wodociągi wykonają kanalizację sanitarną w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

4.	Toruńskie Wodociągi podpiszą z Gminą Chełmża wieloletnią umowę na świadczenie usług odprowadzania i oczyszczania ścieków na warunkach korzystnych dla Stron Porozumienia. Projekty umów zostaną przedstawione do akceptacji w terminie uzgodnionym odrębnie.

§6

1.	Toruńskie Wodociągi oświadczają, że do rozliczania należności z tytułu usług odprowadzania i oczyszczania ścieków, niezależnie od ich ilości, stosowane będą ceny i stawki abonamentowe wyliczone zgodnie z poniższymi regułami:

a)	ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków i stawki opłat abonamentowych będą ustalane na podstawie planowanych kosztów jednostkowych odprowadzania i oczyszczania ścieków wyliczonych według zasad kalkulacji stosowanych do opracowania wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Miasta Toruń,

b)	opłaty abonamentowe - w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Torunia,

c)	cena jednostkowa za 1 m3 odprowadzonych ścieków będzie zawierała:

- 100% kosztów bezpośrednich zadania - doprowadzenia ścieków do kanalizacji na terenie PSSE w Łysomicach - obejmujących: koszty energii elektrycznej, opłaty za umieszczenie infrastruktury, amortyzację (według przeciętnej stawki technicznej do 2,5%), podatek od nieruchomości, materiały bezpośrednie zadania,

- do 25% jednostkowych kosztów stałych eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej łączącej PSSE w Łysomicach z siecią kanalizacyjną miasta Torunia, obejmujących: koszty amortyzacji, podatek od nieruchomości i opłaty za umieszczenie instalacji w gruntach i drogach gminnych. Ta część jednostkowych kosztów nie może być w pierwszym roku eksploatacji wyższa od 0,20 zł za 1 m3 odprowadzanych ścieków, a jej wzrost w następnych latach może wynikać ze wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ustalonego w ustawie budżetowej,

- do 20% jednostkowych kosztów stałych oczyszczania ścieków, pozostałej części sieci kanalizacyjnej, przepompowni i tłoczni ścieków oraz kosztów pośrednich,

- 100% jednostkowych kosztów zmiennych oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjnej, przepompowni i tłoczni ścieków,

- raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji w okresie spłaty pożyczki, które zostaną rozliczone w cenie jednostkowej w okresie 12 lat,

- odsetki od pożyczki, w części nie obciążającej kosztów inwestycyjnych, które zostaną rozliczone w cenie jednostkowej w okresie 12 lat,

- marżę zysku według stawki przyjętej do opracowania wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Miasta Toruń, przy czym, w okresie rozliczenia w cenie jednostkowej odsetek od pożyczki w okresie spłaty oraz rat kapitałowych pożyczki przekraczających wartość amortyzacji, stosowana będzie marża zysku w wysokości stopy procentowej pożyczki udzielonej przez WFOSiGW w Toruniu,

d)	ceny jednostkowe i stawki opłat abonamentowych będą ustalane na okresy roczne, na podstawie kalkulacji zawierającej przedstawione wyżej elementy składowe ceny i wskaźniki obciążenia ceny jednostkowej kosztami zmiennymi i stałymi. Szczegółowe zasady kalkulacji ceny, kryteria kwalifikowania poszczególnych kosztów w ujęciu kalkulacyjnym i rodzajowym do stałych i zmiennych zostaną określone w umowach na świadczenie usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

e)	Toruńskie Wodociągi zorganizują ewidencję i kalkulację kosztów w sposób umożliwiający weryfikację danych przyjętych do wyliczenia cen.

2.	Sposób wyliczenia ceny jednostkowej oraz uproszczoną kalkulację ceny w pierwszym pełnym roku eksploatacji (2010), z zastrzeżeniem ust 3, przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia.

3.	Aby nie dopuścić do zwiększenia ceny jednostkowej za 1 m3 odprowadzanych ścieków z gminnej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Chełmża, w przypadku zmiany wartości inwestycji, określonej w załączniku nr 1 do Porozumienia ponad planowaną wartość, zostanie wydłużony okres spłaty kapitału i odsetek proporcjonalnie do wzrostu wartości inwestycji.

§7

1.	Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2.	Prawa i obowiązki Stron określone w niniejszym porozumieniu nie mogą być przenoszone na inne podmioty.

3.	W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4.	Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.	Porozumienie zawarto w czterech egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Stron.

Toruńskie Wodociągi					Gmina Chełmża

# Text boxes

Projekt