UCHWAŁA Nr LI / 344 / 10

RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 18 lutego 2010 r.

zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chełmża na lata 2008-2012.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/179/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 sierpnia 2008 r. w   sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chełmża na lata 2008-2012 (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 124, poz. 1976) w załączniku  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chełmża na lata 2008-2012, wprowadza się zmiany:

1) w rozdziale 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wielkość zasobu mieszkaniowego w poszczególnych wsiach:

| Lp. | Adres | Liczba lokali ogółem | lokale mieszkalne lokale socjalne | Lokale socjalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | liczba | m2 |
| 1 | Brąchnówko 17 | 2 | 111,35 | - | - |
| 2 | Brąchnówko 18 | 3 | 142,31 | - | - |
| 3 | Brąchnówko 20 | 2 | 99,00 | - | - |
| 4 | Bielczyny 32 | 3 | 154,71 | - | - |
| 5 | Dziemiony 46 | 1 | 85,30 | - | - |
| 6 | Głuchowo DN 3 | 2 | 93,40 | - | - |
| 7 | Głuchowo 5 SM | 1 | 47,10 | - | - |
| 8 | Grzegorz 36 | 1 | 63,53 | - | - |
| 9 | Grzywna 110 | 3 | 174,47 | - | - |
| 10 | Grzywna 140 | 4 | 134,06 | - | - |
| 11 | Kończewice 12 | 3 | 217,65 | - | - |
| 12 | Kończewice 13 | 12 | 468,00 | - | - |
| 13 | Kiełbasin 9 | 4 | 85,07 | 1 | 27,27 |
| 14 | Kiełbasin 10 | 1 | 81,28 | - | - |
| 15 | Liznowo 10 | 1 | 75,00 | - | - |
| 16 | Mirakowo 1 | 12 | 384,80 | 1 | 20,00 |
| 17 | Mirakowo 31 | 2 | 128,00 | - | - |
| 18 | Morczyny 73/3 | 1 | 52,15 | - | - |
| 19 | Nowa Chełmża 31 | 1 | 66,03 | - | - |
| 20 | Nowa Chełmża ul. Szczypiorskiego 4 | 8 | 481,11 | - | - |
| 21 | Nawra 19 | 3 | 161,28 | - | - |
| 22 | Nawra 26 | 2 | 75,63 | - | - |
| 23 | Nawra 48 | 3 | 175,66 | - | - |
| 24 | Pluskowęsy 71 | 2 | 122,36 | - | - |
| 25 | Skąpe 19 | 4 | 109,62 | 1 | 49,52 |
| 26 | Skąpe 26 | 7 | 350,03 | - | - |
| 27 | Skąpe 35/4 | 1 | 48,11 | - | - |
| 28 | Zajączkowo 19 | 1 | 29,42 | - | - |
| 29 | Zelgno 13 | 2 | 111,39 | - | - |
| 30 | Zelgno 16 | 2 | 70,30 | - | - |
| 31 | Zelgno 24 Ośrodek Zdrowia | 3 | 156,00 | - | - |
| suma | 97 | 4554,12 | 3 | 96,79 |

2)  Rozdział 3  Remonty i modernizacja, analiza potrzeb oraz plan remontów i

modernizacji z podziałem na kolejne lata otrzymuje brzmienie:

#### Rozdział 3

Remonty i modernizacja,

analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji

z podziałem na kolejne lata

Remonty i modernizacje lokali prowadzone będą w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Wydatki na remonty ujmowane będą w corocznym budżecie gminy.

Plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków:

| Rok Rok | Rodzaj robót |
| --- | --- |
| 2008 | Mirakowo Nr 1 – remont części dachu, - remont balkonu, Dziemiony Nr 46 – przystawienie i naprawa pieców kaflowych, Grzywna Nr 110 – wymiana drzwi wejściowych w budynku. |
| 2009 | Mirakowo Nr 1 – remont części dachu. |
| 2010 | Głuchowie Nr 2 – wymiana drzwi w budynku, Mirakowo Nr 1 – remont części dachu, Brąchnówko Nr 17 – budowa szamba lub oczyszczalni, Wymiana stolarki okiennej wg potrzeb. |
| 2011 | Skąpe Nr 19 – remont dachu ( usunięcie eternitu), Dziemiony Nr 46 – wymiana stolarki okiennej 3 okna, Kończewice Nr 12 DN – budowa kotłowni na kocioł węglowy. |
| 2012 | Skąpe Nr 26 – remont dachu (usunięcie eternitu). |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

# Uzasadnienie

do uchwały  Nr LI / 344 / 10 Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 lutego 2010 r.

W związku ze zmianą wielkości zasobu mieszkaniowego, której przyczyną jest nabywanie i sprzedaż budynków i mieszkań komunalnych zachodzi potrzeba aktualizacji tego zasobu, aby przedstawiał stan faktyczny. Z kolei kwoty przeznaczane na remonty i modernizację zużywane są na doraźną likwidację usterek i z tego też powodu zasadne jest przesunięcie w czasie zadań planowanych, na które nie ma środków finansowych w obliczu likwidacji zaistniałych potrzeb doraźnych.